SEO-Maßnahmenkatalog

copilotenschule.de

Erstellt: 27. Mai 2026

Erstellt auf Basis von 38 Health-Check-Reports (März–Mai 2026), Strategie-Papier vom 25.05., Live-Checks und Code-Audit

Zielsetzung: massive Verbesserung der Indexierung und Sichtbarkeit, ohne die bestehenden Top-Rankings zu gefährden.

Rahmen: Vite + React + react-helmet-async + react-snap, FTP-Deployment via GitHub Actions zu AlwaysData.

# 1. Zusammenfassung der bisherigen Analysen

## 1.1 Was die Reports konsistent zeigen

Die täglichen Health Checks vom 14. März bis 27. Mai 2026 zeichnen ein erstaunlich konsistentes Bild. Der SEO-Score von copilotenschule.de stagniert seit Wochen bei 42–45 von 100, der GEO-Score (LLM-Sichtbarkeit) dagegen liegt stabil bei 78–82 von 100. Das ist das zentrale Paradoxon dieses Projekts: Die Seite wird in ChatGPT, Perplexity und Claude prominent als spezialisierter Copilot-Anbieter zitiert, aber Google indexiert nur etwa die Hälfte der ausgelieferten Seiten (33 von 67 Sitemap-URLs, ca. 49 %).

## 1.2 Was sich seit März verändert hat

Drei strukturelle Entwicklungen lassen sich aus den Reports klar nachzeichnen:

Erstens hat sich der Wettbewerb verschärft. Anfang April war copilotenschule.de für „Copilot Training Empfehlung beste Anbieter" noch auf Platz 1–3. Im Mai ist skill-sprinters.de (gehört zur Haufe-Gruppe) neu in die Top 3 eingestiegen, parallel dazu sind kebel.de, it-schulungen.com und roover.de thematisch nachgezogen. Die rankende Seite /wissen/microsoft-copilot-lizenzen ist semantisch der falsche Kandidat für diese Suchanfrage — es ist eine Lizenz-, keine Anbieter-Vergleichsseite. Das Strategie-Papier vom 25.05. hat dafür bereits eine Hub-Artikel-Lösung skizziert.

Zweitens haben sich an zentralen Stellen Rankings verbessert: „Copilot Training ROI Unternehmen" hält stabil Platz 1, „Copilot Training Mitarbeiter Unternehmen" ist auf Platz 2 gestiegen, „lohnt sich Microsoft Copilot KMU" ist neu in die Top 6 eingezogen. Wir haben aktuell 4 Keywords in den Top 3 und 7 in den Top 10 — das ist die Basis, die wir schützen müssen.

Drittens — und das ist das entscheidende strukturelle Thema — wird der SSR-Bug seit Anfang Mai in jedem Report erneut als kritisches Problem markiert. Die Reports gehen davon aus, dass Meta-Description und Canonical-Tag sitewide fehlen. Der eigene Live-Check vom 27.05. zeigt allerdings ein differenzierteres Bild, siehe nächster Abschnitt.

## 1.3 Was die Strategie-Datei vom 25.05. liefert

Das Strategie-Papier „Zurück in die Top 3 — Empfehlung beste Anbieter Deutschland 2026" ist nicht nur eine Diagnose, sondern bereits ein konkreter 8-Wochen-Aktionsplan mit Hub-Artikel-Konzept, Konkurrenz-Tier-Analyse, Trust-Signal-Roadmap und Off-Page-Empfehlungen. Dieser Maßnahmenkatalog hier baut darauf auf, erweitert ihn aber um die strukturellen Code- und Indexierungs-Themen, die in der Strategie-Datei nur angerissen sind.

# 2. Identifizierung der Hauptprobleme

Im Code-Audit und in den Live-Checks am 27.05. wurden gegenüber den Reports zwei zusätzliche, bisher nicht klar benannte Probleme bestätigt. Die Hauptprobleme stehen geordnet nach Schwere:

## Hauptproblem 1 — Pre-Rendering ist partiell kaputt

Die Reports formulieren das Problem als „SSR-Bug, alle Seiten betroffen". Der Live-Check zeigt ein präziseres Bild und damit eine andere Behebungsstrategie. Geprüft per curl -A "Googlebot" ... auf dem ausgelieferten HTML (also dem, was Googlebot tatsächlich sieht):

- /trainings/copilot-grundlagen-prompt-design → Title vorhanden, aber doppelter Suffix-Bug: „Copilot Grundlagen Training – Prompt Design & KI-Kompetenz | copilotenschule.de | copilotenschule.de"

- /trainer/martin-lang → Title korrekt: „Martin Lang – Gründer copilotenschule.de | copilotenschule.de"

- /wissen/microsoft-copilot-lizenzen → nur generischer Default-Title aus index.html. Kein <meta name="description">, kein <link rel="canonical">, kein Article-Schema

- /wissen/copilot-roi-berechnen → identisches Bild: kein Title-Update, kein Description-Tag, kein Canonical-Tag

- / (Homepage) → ebenfalls nur der Default-Title aus index.html, kein Helmet-Update durchgesetzt

Diagnose: react-snap läuft, schreibt das index.html-Boilerplate weg, und auf /trainings/... sowie /trainer/... werden die react-helmet-async-Tags korrekt in den Snapshot übernommen. Auf vielen /wissen/...-Routen und der Homepage greift das nicht — vermutlich wegen eines Timing-Issues (Helmet-Mount nach Snapshot) oder weil der ContentLayout-Wrapper bei Wissens-Seiten den Render-Pfad anders aufbaut. Konsequenz: Google bekommt für genau diese Seiten identische Title-Tags und keinen Canonical — das Duplicate-Content-Risiko ist real und korreliert exakt mit den 34 nicht indexierten Seiten.

## Hauptproblem 2 — Title-Konkatenation mit doppeltem Suffix

SEOHead.tsx hängt automatisch  | copilotenschule.de an jeden Titel an (<title>{${title} | copilotenschule.de}</title>). Wenn ein Aufrufer (z. B. TrainingDetail.tsx) als title-Prop einen Wert übergibt, der bereits den Suffix enthält (über training.metaTitle aus trainings.ts), wird der Suffix zweimal angehängt. Auf /trainings/copilot-grundlagen-prompt-design ist das live nachweisbar. Solche doppelten Brand-Suffixe werten Suchmaschinen als minder qualitativ, und sie nehmen wertvollen Platz im SERP-Snippet weg.

## Hauptproblem 3 — Route-Doppelung schafft Canonical-Risiko

App.tsx definiert sowohl konkrete Wissens-Routen (z. B. <Route path="/wissen/copilot-roi-berechnen" ...>) als auch eine generische Catch-All-Route <Route path="/wissen/:slug" ...> (über DynamicKnowledgePage.tsx). Solange beide aktiv sind, kann theoretisch dieselbe URL zwei verschiedene Komponenten rendern. Im Code wird üblicherweise zuerst die spezifische Route gewinnen, aber wenn die Catch-All-Route in einer GSC-Inspection trotzdem auftaucht, generiert Google eventuell „Indexed without content" oder „Crawled — currently not indexed" Statusmeldungen. Gleiches gilt für /trainings/:slug und /workshops/:slug.

## Hauptproblem 4 — Sitemap, react-snap-Liste und Routes nicht synchron

- public/sitemap.xml: 67 URLs

- package.json → reactSnap.include: 95 Einträge

- src/App.tsx: 57 konkrete Routen + 5 dynamische Catch-Alls

Diskrepanzen, die im Audit gefunden wurden:

- /wissen/copilot-schulungsanbieter-deutschland-vergleich ist in reactSnap.include enthalten (wartet auf Hub-Artikel), aber nicht in der Sitemap. Die TSX-Datei existiert (CopilotSchulungsanbieterVergleich.tsx)

- /workshops/bessere-entscheidungen-mit-copilot ist in reactSnap.include, aber nicht in der Sitemap

- /trainer/saskia-kaden fehlt komplett (weder Sitemap noch react-snap), obwohl im Strategie-Papier als zweite Trainer-Profilseite vorgesehen

- /impressum, /datenschutz, /unsere-angebote fehlen in der Sitemap

Die CLAUDE.md-Checkliste verlangt explizit Synchronität dieser drei Stellen. Das validate-seo.js deckt nur /wissen/...-Routen ab — für Workshops, Trainings, Trainer und sonstige Seiten gibt es keine automatische Prüfung.

## Hauptproblem 5 — Keyword-Gaps für transaktionale Queries

Reports und Strategie-Datei stimmen überein: Wir ranken nicht für „Copilot Schulung Inhouse Unternehmen buchen", „KI Schulung Mitarbeiter Förderung QCG" und das semantische Match für „beste Anbieter Deutschland 2026" fehlt. Drei klar identifizierbare Content-Lücken mit kommerzieller Intent.

## Hauptproblem 6 — Trust-Signal-Asymmetrie

copilotexperte.de führt mit „6× Microsoft MVP" Alexander Eggers ein massives EEAT-Signal, das in LLM-Antworten häufig zitiert wird. kebel.de hat 1.500+ eKomi-Bewertungen. medienreich.de hat ProvenExpert mit 8.624 Bewertungen. Copilotenschule.de hat starke DAX-Referenzen (REWE, Pernod Ricard, Lekkerland, Marriott Hotels, Med360Grad, IHK Nord Westfalen) — aber diese sind aktuell nur in der Autoren-Bio von Martin Lang vergraben und nicht als sichtbares Trust-Element auf der Startseite oder einer Anbieter-Vergleichs-Hub-Seite ausgewiesen.

## Hauptproblem 7 — Core Web Vitals nicht messbar

Seit über einer Woche erschöpft die PageSpeed-Insights-API ihr tägliches Kontingent. Wir können aktuell weder LCP, INP noch CLS objektiv messen. Damit fehlt uns Visibility über einen offiziellen Google-Ranking-Faktor. TTFB ist mit ~280ms im akzeptablen Bereich, aber leicht steigend (vor 4 Tagen noch 165ms).

## Hauptproblem 8 — Schwächere Sekundär-Signale

- Cache-Control: no-cache im Live-Header verhindert Browser-Caching statischer Assets — schadet Page Load und Bandwidth

- Die LLM-spezifische llms.txt existiert, aber llm.txt (Singular, von einigen LLMs zusätzlich abgefragt) wird ausgeliefert (HTTP 200), Status nicht weiter geprüft

# 3. Detaillierter Maßnahmenkatalog

Jede Maßnahme ist nach folgendem Schema dokumentiert. Die Risikobewertung bezieht sich explizit auf das Ranking-Risiko für bestehende Top-3- und Top-10-Positionen, nicht auf Implementierungs-Risiko.

Format: Problem · Konkreter Schritt · Aufwand · Ranking-Risiko · Reihenfolge

## Block A — Indexierungs- und Pre-Rendering-Maßnahmen (Wochen 1–2)

### A1 · Pre-Rendering-Audit auf dist/-Ebene VOR jedem Eingriff

Problem: Wir wissen, dass Wissens-Seiten nicht korrekt pre-gerendert werden, aber nicht welche und wie viele. Ohne diese Liste arbeiten wir blind.

Konkreter Schritt:

# Lokaler Build

npm run build:prerender

# Dann für jede Sitemap-URL: prüfen ob title, description, canonical im dist-HTML stehen

for url in $(curl -s https://copilotenschule.de/sitemap.xml | \

grep -oE '<loc>[^<]+</loc>' | sed 's|<loc>||; s|</loc>||' | \

sed 's|https://copilotenschule.de||'); do

file="dist${url}.html"

[ "$url" = "/" ] && file="dist/index.html"

if [ -f "$file" ]; then

has_desc=$(grep -c 'name="description"' "$file")

has_canon=$(grep -c 'rel="canonical"' "$file")

title=$(grep -oE '<title>[^<]+</title>' "$file" | head -1)

echo "$url | desc=$has_desc | canon=$has_canon | title=$title"

else

echo "$url | MISSING FILE"

fi

done > seo-audit-$(date +%Y-%m-%d).log

Das Logfile zeigt verbindlich, welche Seiten die Helmet-Tags korrekt übernehmen und welche nicht. Genau die mit desc=0 und canon=0 sind das Indexierungs-Leck.

Aufwand: 30 Minuten

Ranking-Risiko: null (reine Diagnose, kein Deployment)

Reihenfolge: Schritt 1, vor allem anderen.

### A2 · Pre-Rendering-Fix für Wissens-Seiten

Problem: Helmet-Tags greifen auf vielen /wissen/...-Routen und auf / nicht in den react-snap-Snapshot.

Konkreter Schritt — drei mögliche Ursachen prüfen, in dieser Reihenfolge:

- `HelmetProvider`-Wrapping: In main.tsx (oder wo die App gemountet wird) muss <HelmetProvider> als äußerster Wrapper stehen. Wenn react-snap einen Snapshot zieht, bevor HelmetProvider mountet, schreibt es das leere index.html weg. Prüfen mit grep -rn "HelmetProvider" src/.

- `reactSnap.waitFor` hinzufügen: In package.json die Option "waitFor": 1000 (oder "waitForRoot": true) ergänzen, damit react-snap auf Helmet-Mount wartet.

- `useEffect`-asynchrone Daten: Falls eine Wissens-Seite Daten via useEffect lädt und SEOHead nur nach Datenstand rendert, wird der Snapshot zu früh gezogen. Lösung: SEOHead immer am Anfang des Render-Trees rendern, nicht conditional.

Wichtig: Nicht direkt auf main pushen. Stattdessen ein Bug-Fix-Branch erstellen, lokal npm run build:prerender laufen lassen, dann den Diagnose-Befehl aus A1 wiederholen. Erst wenn 100 % der Sitemap-URLs desc=1 canon=1 zeigen, mergen.

Aufwand: 4–8 Stunden Entwicklung + 2 Stunden Verifikation

Ranking-Risiko: mittel. Risiko entsteht nicht durch den Fix selbst, sondern durch potenzielle Helmet-Konflikte mit bereits gut rankenden Seiten. Schutzmaßnahme: vor Deploy für jede Top-10-Ranking-Seite den alten und neuen Title vergleichen.

Reihenfolge: Schritt 2

### A3 · Title-Suffix-Duplikation beheben

Problem: SEOHead.tsx hängt  | copilotenschule.de an, und manche Aufrufer übergeben bereits einen Suffix.

Konkreter Schritt — In SEOHead.tsx defensiv konstruieren:

const SITE_SUFFIX = " | copilotenschule.de";

const finalTitle = title.endsWith(SITE_SUFFIX)

? title

: `${title}${SITE_SUFFIX}`;

Anwenden an allen vier Stellen, an denen aktuell ${title} | copilotenschule.de steht (Title, og:title, twitter:title und implizit im Helmet-Block).

Aufwand: 15 Minuten + Testen

Ranking-Risiko: niedrig. Bei Trainings, die aktuell in Top 10 ranken, manuell prüfen, ob der bereinigte Title den Hauptkeyword-Begriff weiterhin im sichtbaren Bereich (< 60 Zeichen) hat.

Reihenfolge: Schritt 3, gemeinsam mit A2 deployen

### A4 · Sitemap-, react-snap- und Route-Synchronisierung

Problem: Drei Quellen mit unterschiedlichem Stand.

Konkreter Schritt:

- validate-seo.js erweitern, sodass es alle Routen-Typen prüft, nicht nur /wissen. Konkret: für jede Route in App.tsx muss es einen Eintrag in reactSnap.include UND sitemap.xml geben (außer *, :slug-Catch-Alls und /admin).

- Fehlende Einträge ergänzen: /trainer/saskia-kaden (falls die Seite existieren soll), /workshops/bessere-entscheidungen-mit-copilot zur Sitemap, /wissen/copilot-schulungsanbieter-deutschland-vergleich zur Sitemap, /impressum, /datenschutz, /unsere-angebote zur Sitemap.

- Die Catch-All-Routen /wissen/:slug, /trainings/:slug, /workshops/:slug so anpassen, dass sie nur dann etwas rendern, wenn der Slug nicht in der Liste der konkreten Routen ist. Alternativ: ganz entfernen, falls jede Wissens-Seite eine eigene TSX-Datei hat (was laut CLAUDE.md ohnehin Pflicht ist).

Aufwand: 2–3 Stunden

Ranking-Risiko: niedrig (es werden Lücken geschlossen, keine bestehenden URLs geändert)

Reihenfolge: Schritt 4

### A5 · IndexNow-Ping als deploy-step automatisieren

Problem: IndexNow ist in CLAUDE.md vorgeschrieben, aber rein manueller Schritt → wird vergessen.

Konkreter Schritt: In .github/workflows/deploy.yml nach erfolgreichem LFTP-Upload einen zusätzlichen Step ergänzen, der die Liste der geänderten Routen aus git diff extrahiert und an api.indexnow.org/IndexNow pingt.

Aufwand: 1 Stunde

Ranking-Risiko: null. IndexNow zwingt Bing/Yandex zum Re-Crawl — das ist genau das, was wir wollen.

Reihenfolge: Schritt 5

## Block B — Ranking-Schutz und Content-Konsolidierung (Wochen 1–3)

### B1 · Top-10-Seiten als „protected“ markieren

Problem: Jeder Fix birgt das Risiko, eine gut rankende Seite versehentlich zu verschlechtern.

Konkreter Schritt: Eine Liste der aktuell rankenden Seiten als Markdown-Datei (docs/protected-pages.md) anlegen mit Stand 27.05.2026.

Wichtig: Die URL-Zuordnung in der Tabelle ist aus den Health-Check-Reports abgeleitet und nicht in allen Fällen eindeutig. Beim Anlegen der Datei zwingend per GSC URL-Inspection oder site:-Abfrage pro Keyword verifizieren, welche konkrete URL Google tatsächlich rankt.

| URL (zu verifizieren) | Keyword | Pos. | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| /wissen/copilot-roi-berechnen | Copilot Training ROI Unternehmen | 1 | 2026-05-27 |
| /wissen/copilot-roi-berechnen | Microsoft Copilot ROI berechnen | 7 | 2026-05-27 |
| /wissen/copilot-training-schulung (Hypothese) | Copilot Training Mitarbeiter Unternehmen | 2 | 2026-05-27 |
| /wissen/copilot-im-unternehmen-einfuehren-leitfaden | Microsoft Copilot unternehmensweit einführen | 2 | 2026-05-25 (explizit) |
| /wissen/microsoft-copilot-lizenzen | Microsoft Copilot Kosten/Lizenz 2026 | 3 | 2026-05-27 |
| /wissen/microsoft-copilot-lizenzen | lohnt sich Microsoft Copilot KMU | 6 | 2026-05-20 (explizit) |
| /wissen/ki-schulung-mitarbeiter-pflicht | KI Schulung Mitarbeiter Pflicht EU AI Act | 8 | 2026-05-23 (explizit) |

Regel: Bei jedem Pull Request, der eine dieser Dateien anfasst, wird in der PR-Beschreibung explizit dokumentiert, was sich am Title, Description, H1, Canonical oder am ersten Absatz ändert.

Aufwand: 30 Minuten Einmal-Anlage, dauerhaft 5 Minuten pro PR

Ranking-Risiko: null (ist genau das Werkzeug, das Risiko verhindert)

Reihenfolge: Schritt 6, parallel zu A

### B2 · Hub-Artikel „Anbieter-Vergleich Deutschland 2026“

Problem: /wissen/microsoft-copilot-lizenzen rankt für „beste Anbieter" semantisch falsch und fällt deshalb. Das Strategie-Papier vom 25.05. hat das Konzept dafür schon ausgearbeitet.

Konkreter Schritt: Die Seite /wissen/copilot-schulungsanbieter-deutschland-vergleich neu anlegen nach der Pflicht-Checkliste in CLAUDE.md, mit Quick Answer, 7 Auswahlkriterien, Vergleichstabelle Top 10, Detail-Profilen, Entscheidungs-Matrix, FAQ-Block und ItemList-Schema. Auf der Lizenz-Seite parallel einen Schnellanker einbauen: „Sie suchen nicht nach Lizenzen, sondern nach dem passenden Schulungsanbieter? → Zum Anbieter-Vergleich".

Aufwand: 1–2 Tage für TSX, Schema, FAQ + 0,5 Tage Recherche

Ranking-Risiko: niedrig. Der Hub-Artikel kannibalisiert die Lizenz-Seite nicht, weil er ein anderes Keyword bedient.

Reihenfolge: Schritt 7, sobald A2/A3/A4 ausgerollt sind

### B3 · Drei weitere Hub-Artikel

Problem: Drei klar abgegrenzte transaktionale Keyword-Gaps, alle in den Reports mehrfach genannt.

| Slug | Title-Vorschlag | Keyword | Volumen |
| --- | --- | --- | --- |
| /wissen/copilot-inhouse-schulung-buchen | Microsoft Copilot Inhouse-Schulung buchen: Ablauf, Preise, Kunden-Cases | Copilot Schulung Inhouse Unternehmen buchen | hoch, transaktional |
| /wissen/copilot-schulung-foerderung-qcg-2026 | Copilot-Schulung über das Qualifizierungschancengesetz fördern lassen | KI Schulung Förderung QCG | hoch, kaufrelevant |
| /wissen/eu-ai-act-mitarbeiter-schulung-august-2026 | EU AI Act August 2026: KI-Schulungspflicht für Mitarbeiter rechtzeitig erfüllen | EU AI Act Schulungspflicht 2026 | sehr hoch, zeitkritisch |

Alle drei nach dem CLAUDE.md-Wissensartikel-Template, mit kundenorientierten FAQs.

Aufwand: jeweils 1 Tag, gestaffelt über 3 Wochen

Ranking-Risiko: niedrig. Risiko entsteht nur, wenn der Hub-Artikel zur QCG-Förderung mit /wissen/ki-schulung-mitarbeiter-pflicht kannibalisiert. Schutzmaßnahme: Klare Themenseparierung (Pflicht = Recht, Förderung = Finanzierung).

Reihenfolge: Schritt 8, gestaffelt

### B4 · Trust-Signal-Block auf Startseite und /ueber-uns

Problem: DAX-Referenzen sind in der Autoren-Bio vergraben.

Konkreter Schritt:

- Auf der Homepage (src/pages/Index.tsx, oberhalb von Benefits) ein Block „Diese Unternehmen vertrauen uns" mit Kunden-Logos einbauen — vor Veröffentlichung jedes Logo schriftlich freigeben lassen, Reihenfolge: REWE, Pernod Ricard, Lekkerland, Marriott Hotels, Med360Grad, IHK Nord Westfalen.

- „2.000+ ausgebildete Wissensarbeiter" als KPI über dem Fold.

- Auf /ueber-uns einen ausführlichen Abschnitt „Unsere Referenzkunden" mit Branche und Kurz-Case (1–2 Sätze pro Kunde).

Aufwand: 1 Tag Code + Logo-Freigaben (Kalenderzeit 1–2 Wochen)

Ranking-Risiko: niedrig. Trust-Elemente wirken positiv auf User-Signals. Schutzmaßnahme: H1, Hero-Headline und erster Absatz bleiben unverändert.

Reihenfolge: Schritt 9

## Block C — Technisches SEO und Performance (Wochen 2–4)

### C1 · PageSpeed-API-Quota lösen

Problem: Seit über einer Woche keine Core-Web-Vitals-Messung.

Konkreter Schritt: In der Google Cloud Console einen eigenen API-Key für PageSpeed Insights anlegen und das tägliche Limit auf ≥1.000 Requests anheben. Key in website-health-check/config.json ergänzen.

Aufwand: 1 Stunde

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 10, parallel

### C2 · Cache-Control-Strategie für statische Assets

Problem: Live-Header zeigt Cache-Control: no-cache — verhindert effektives Browser-Caching.

Konkreter Schritt: Auf AlwaysData die .htaccess so anpassen, dass JS/CSS/Bilder im /assets/-Pfad einen langen Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable Header bekommen. Da Vite hash-basierte Dateinamen erzeugt, ist das sicher. HTML-Dateien hingegen mit Cache-Control: public, max-age=300, must-revalidate für moderates Caching.

Aufwand: 1 Stunde + Test

Ranking-Risiko: niedrig. Performance-Verbesserung wirkt positiv auf Core Web Vitals.

Reihenfolge: Schritt 11

### C3 · Sitemap-Generator hinter npm run build erzwingen

Problem: generate-sitemap.js wird via prebuild ausgeführt, aber URL-Lücken haben sich angesammelt.

Konkreter Schritt: scripts/generate-sitemap.js so ergänzen, dass es alle Workshops, Trainer, Trainings, Wissens-Artikel und statischen Seiten einliest.

Aufwand: 2 Stunden

Ranking-Risiko: niedrig

Reihenfolge: Schritt 12, zusammen mit A4

### C4 · Schema.org-Konsolidierung

Problem: Schema-Markup ist vorhanden, aber unterschiedlich tief je nach Seitentyp.

Konkreter Schritt:

- Auf der Homepage ergänzen: WebSite mit potentialAction → SearchAction (für Sitelinks-Searchbox).

- Auf /ueber-uns und der Homepage: Organization mit aggregateRating (sobald ProvenExpert-Bewertungen vorhanden).

- Auf jeder Trainings- und Workshop-Seite: Course mit hasCourseInstance.courseSchedule (sobald konkrete Termine vorhanden).

- Auf der neuen Hub-Seite (B2): ItemList mit allen 10 Anbietern + jeweils Organization als Item.

Aufwand: 1 Tag

Ranking-Risiko: niedrig

Reihenfolge: Schritt 13

## Block D — Off-Page und Trust-Signal-Aufbau (Wochen 2–8)

### D1 · ProvenExpert-Profil anlegen

Problem: Wettbewerber zeigen aggregierte Bewertungen, wir nicht.

Konkreter Schritt: Kostenfreies ProvenExpert-Profil für copilotenschule.de anlegen, Verifizierungs-Abzeichen einbinden. Aus dem bestehenden Teilnehmerstamm (2.000+ Wissensarbeiter, IHK, Yellow-Boat-Kontakte) eine Welle Bewertungseinladungen anstoßen. Ziel: erste 15 Bewertungen innerhalb 4 Wochen.

Aufwand: 2 Stunden Setup + laufende Einladungen

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 14, sofort starten — die Aufholzeit ist die längste

### D2 · Anbieter-Profile in DACH-Weiterbildungsverzeichnissen

Konkreter Schritt: Profile aktualisieren oder anlegen auf:

- kursfinder.de (LLM-Quelle, wichtig für GEO-Score)

- weiterbildung.de

- springest.de (Firmen-Profil, Martin hat schon ein Personenprofil)

- semigator.de

- proweb-kurse.de

Jeweils mit Backlink zur Startseite und zu mindestens einem Wissensartikel.

Aufwand: 4 Stunden insgesamt

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 15, parallel zu D1

### D3 · Listicle-Outreach an „Beste-KI-Anbieter“-Publisher

Konkreter Schritt: An die Redaktionen von mod-education.de (Leon Froschauer / Julius Merkl), ki-trainingszentrum.com und cmt.de jeweils eine Mail mit Bitte um Aufnahme schicken. Argumentation: einzige spezialisierte Copilot-Schule mit DAX-Kundenstamm und eigenem Trainingsraum in Köln. Anschreiben-Vorlage im Strategie-Papier vom 25.05.

Aufwand: 2 Stunden Vorbereitung + Follow-Up

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 16, nach Go-Live des Hub-Artikels

### D4 · IHK Nord Westfalen ins Bildungs-Verzeichnis

Konkreter Schritt: Bestehenden IHK-Kontakt (laufender Kunde) ansprechen mit Bitte um Aufnahme im Weiterbildungsverzeichnis. Wenn IHK uns als Bildungsanbieter listet, ist das ein massiver Authority-Boost.

Aufwand: 1 Stunde Mail + ggf. Formular

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 17

### D5 · Yellow-Boat-Gastartikel als thematischer Backlink

Konkreter Schritt: Auf yellow-boat.com (Mutter-Marke) einen Artikel veröffentlichen mit Titel wie „Wie wählt ein Unternehmen den richtigen Copilot-Schulungsanbieter?" und Verlinkung zum Hub-Artikel auf copilotenschule.de. Da yellow-boat.com seit 2011 existiert, hat die Domain Authority — und der Backlink kommt von einer thematisch verwandten, aber separaten Domain.

Aufwand: 2 Stunden Artikel + Veröffentlichung

Ranking-Risiko: null

Reihenfolge: Schritt 18

## Block E — Monitoring und Iteration (laufend)

### E1 · Tägliches Monitoring fortführen

Das Website-Health-Check-Skript läuft bereits. Sobald A1 (Audit) und A2 (Pre-Render-Fix) live sind, in den täglichen Report eine neue Spalte aufnehmen: „SSR-Health" (Prozentsatz der Sitemap-URLs mit korrektem Title/Description/Canonical im Live-HTML). Ziel: dauerhaft 100 %.

### E2 · LLM-Erwähnungs-Tracking ausweiten

Wöchentlich die im Strategie-Papier Abschnitt 5B genannten Standard-Prompts in ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude eintippen und Ergebnisse in data/llm-mentions-history.json festhalten.

### E3 · GSC-Indexierungsstatus

Jede Woche im Bericht: Anzahl indexierter Seiten laut GSC-Property — sobald GSC-Zugang wieder funktioniert (laut Report vom 20.05. aktuell falscher Google-Account verknüpft). Bis dahin behelfsmäßig per site:copilotenschule.de Suche zählen.

# 4. Empfehlungen zur Umsetzung der Maßnahmen

## 4.1 Verbindliche Reihenfolge

Die Reihenfolge ist nicht willkürlich. Sie minimiert Ranking-Risiko und maximiert Hebel:

| Woche | Schwerpunkt | Maßnahmen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Diagnose und Sicherheitsnetz | A1 (Pre-Render-Audit), B1 (Protected-Pages-Liste), C1 (PageSpeed-Quota), D1 (ProvenExpert anlegen) |
| 2 | Core-Fix mit Ranking-Schutz | A2 (Pre-Render-Fix in Bug-Fix-Branch), A3 (Title-Suffix), A4 (Sitemap-Sync), A5 (IndexNow im Deploy) |
| 3 | Erste Content-Erweiterung | B2 (Hub-Artikel Anbieter-Vergleich) live; C2 (Cache-Control); C3 (Sitemap-Generator); B4 (Trust-Block Homepage); D2 (Verzeichnis-Profile) |
| 4 | Zweiter Content-Block | B3 (EU AI Act-Hub als nächster, weil zeitkritisch bis August 2026); D3 (Listicle-Outreach starten) |
| 5–6 | Verbleibende Hubs + Trust-Aufbau | B3 (Inhouse-Schulung-Hub, QCG-Förderung-Hub); C4 (Schema-Konsolidierung); D4 (IHK) |
| 7–8 | Off-Page-Vertiefung | D5 (Yellow-Boat-Gastartikel); Case Studies; Re-Review aller Maßnahmen |

## 4.2 Strikte Spielregeln zum Ranking-Schutz

Diese Regeln gelten für jede einzelne Maßnahme:

- Kein Commit auf `main` ohne lokalen `npm run build:prerender`-Test. Das fängt validate-seo.js-Fehler, TypeScript-Fehler und react-snap-Fehler ab, bevor sie deployed werden.

- Vor jedem Deploy: Diff-Check der dist-HTMLs für die Protected Pages aus B1. Ein einfaches diff der relevanten <title>, <meta description> und <canonical>-Tags reicht.

- Kein Bulk-Refactor von Wissens-Artikeln. Pro PR maximal 3 Artikel berühren, immer mit klarer Diff-Dokumentation.

- Keine URL-Änderung an einer rankenden Seite ohne 301-Redirect und ohne Eintrag in der Protected-Pages-Liste.

- Nach jedem Deploy IndexNow-Ping für die geänderten Routen (siehe A5).

## 4.3 Definition of Done

Der Maßnahmenkatalog gilt als erfolgreich umgesetzt, wenn nach 8 Wochen die folgenden Messpunkte erreicht sind:

- Indexierungsquote copilotenschule.de bei GSC ≥ 90 % (von aktuell 49 %)

- SEO-Score laut Health Check ≥ 75 (von aktuell 42)

- GEO-Score stabil ≥ 80 (gewahrt)

- Top-3-Keywords ≥ 5 (von aktuell 4) und Top-10-Keywords ≥ 10 (von aktuell 7)

- „Microsoft Copilot Training Empfehlung beste Anbieter Deutschland 2026" wieder in Top 3

- Erwähnung in mindestens einem externen Listicle (mod-education, ki-trainingszentrum oder cmt)

- ProvenExpert-Profil mit ≥ 15 Bewertungen

- Keine der Protected Pages (B1) hat in Rankings mehr als 2 Positionen verloren

## 4.4 Was nicht gemacht werden sollte

Aus den Reports und der Strategie-Datei ist klar erkennbar, was nicht sinnvoll ist und im Zweifel unterlassen wird:

- Kein Wechsel des Tech-Stacks auf Astro / Next.js — dafür gibt es keinen Business-Case, die bestehende Vite-Stack-Lösung kann mit korrekt konfiguriertem react-snap alle relevanten SEO-Anforderungen erfüllen

- Keine bezahlten SEO-Tools (Ahrefs, SISTRIX) für die nächsten 2 Monate — die Erkenntnis aus Health Check + WebSearch reicht

- Keine PR-Agentur, keine Sponsored Listings — ROI unklar

- Keine massiven Title-/H1-Änderungen an Top-3-Rankings — wenn überhaupt, dann nur Description-Optimierung

- Keine globalen Schema-Refactors ohne Diff-Test pro Seite

# Quellenangaben

Die in diesem Bericht aggregierten Erkenntnisse stammen aus:

- 38 Tagesreports des Health-Check-Skripts (~/Documents/Cowork Bereich/website-health-check/reports/) zwischen dem 14. März und 27. Mai 2026

- Strategie-Papier strategie-beste-anbieter-2026-05-25.md (Strategie zur Rückeroberung der Top-3-Position für „Empfehlung beste Anbieter Deutschland 2026")

- Konfigurationsdatei config.json mit Tracking-Keywords und Wettbewerbern

- Live-Checks am 27.05.2026, 10:38 Uhr: robots.txt, sitemap.xml, llms.txt, vier ausgewählte URLs mit Googlebot-User-Agent

- Code-Audit der Dateien src/components/SEOHead.tsx, src/lib/schema.ts, src/App.tsx, package.json (reactSnap-Konfiguration), scripts/validate-seo.js sowie ausgewählter Wissens-TSX-Dateien

- Projekt-Anweisungen aus CLAUDE.md (verbindliche URL-Konventionen, Pflicht-Checkliste für neue Seiten, ContentLayout-Regeln, IndexNow-Vorschrift)

Bericht aus Anlass der dauerhaft schwachen Indexierungsquote von ~49 % sowie des Ranking-Drops für „beste Anbieter Deutschland 2026“ — als verbindliche Grundlage für die kommenden 8 Wochen.